Membres du Groupe
BANDIARE NDOYE
BOYLIL GUEYE
BOLY SENE
DIAMANKA

---
PLAN
- Notion de projet
- Les méthodes de gestions de projet
- Les méthodes agiles de gestion de projet ou l'agilité
- Outils de gestion de projet

---
NOTION DE PROJET
C'est un ensemble d'actions que nous souhaitons entreprendre, pour atteindre un but .Un projet en général répond au 3C :

---
Les méthodes de gestions de projet
Voici les 7 méthodes de gestion de projet à connaître :
- Les méthodes classiques
- Les méthodes Agiles
- La méthode adaptative
- La méthode du chemin critique
- La méthode PERT
- La méthode PRINCE2
- La méthode du Lean Management

---
Les méthodes de gestions de projet
- Les méthodes classiques :
  Elles sont les méthodes les plus utilisées en gestion de projet. Ces méthodes sont aussi appelées « en cascade » car chaque étape doit être terminée pour passer à la suivante.
- Les méthodes Agiles :
  Plus efficaces et moins rigides que les méthodes classiques,
  Le projet est ainsi découpé en mini-projets, chacun nécessitant la validation du client pour passer au suivant.
- La méthode adaptative :
  Elle est conçue pour s'adapter continuellement aux changements de situation( les risques,les coûts,la durée,l'instabilité du marché,les compétences de l'équipe etc..)
- La méthode du chemin critique :
  Le chemin critique correspond à l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies pour que votre projet soit terminé à la date voulue

---
Les méthodes de gestions de projet
- La méthode PERT :
  Elle consiste à organiser un ensemble de tâches sous forme de réseau. Grâce à leur dépendance et à leur chronologie
- La méthode PRINCE2 :
  Elle consiste à planifier, déléguer, surveiller et contrôler les 6 aspects du management de projet que sont :le coût,le délai,les bénéfices,la qualité,le périmètre,les risques.
- La méthode du Lean Management
  c'est la recherche de la performance (en grâce à l'amélioration continue et à l'élimination des gaspillages, dans le but de satisfaire le client.

---
Les méthodes agiles de gestion de projet ou l'agilité
- Elles sont décomposées en 7 étapes,les 4 dernières constituent un cycle qui ne prend fin que lorsque le projet est considéré comme terminé.
- La 1ere étape :
  Elle consiste à identifier la vision du projet: donner la nature du projet, qui va en bénéficier et comment
- La 2ieme étape :
  Elle consiste à construire une feuille de route du projet: Le chef de projet définit les exigences du projet.
- La 3ieme étape : consiste à créer un plan d'exécution
- La 4ieme étape consiste à planifier et exécuter chaque sprint:
- La cinquième étape est de tenir des réunions quotidiennes:
- La sixième étape consiste à organiser des revues de sprint:
- La septième étape est de tenir une rétrospective de sprint:
  NB : sprint (les exigences sont hiérarchisées en fonction des retours clients et de la feuille de route initiale.)

---
Les Outils de Gestion de Projet
- Zoho Project : la gestion de tâches, de documents, les ressources humaines, les budgets, la gestion des temps, etc.
- Bitrix24
- Redmine
- Trello
- Asana
- Projet de génie civil : Autocad
- Projet Télécoms : Atoll et Google Earth

---
MERCI DE VOTRE ATTENTION